PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN

Số: 01/PANM

Công trình: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai (Giấy phép khai thác số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014, của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I . Căn cứ lập phương án.

1. Các căn cứ.

- Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15 ngày 10/12/2025);

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 và Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026 của Bộ Công Thương);

- Thông tư số 24/2025/TT-BCT ngày 13/5/2025 của Bộ Công Thương quy định về lập và phê duyệt kế hoạch quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 01:2019/BCT);

- Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên (QCVN 04 : 2009/BCT);

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 24/12/2014 cho phép Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 13, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai);

- Quyết định số 38/2024/QĐ-DNTN ngày 05/8/2024 của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 13, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai);

- Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Bản Hốc (trước đây là Thôn 13), xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ;

- Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Bản Hốc (trước đây là thôn 13), xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (đợt 2);

- Hợp đồng thuê đất số 60/2019/HĐTĐ ngày 09/9/2019 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ;

- Hợp đồng thuê đất số 15/2024/HĐTĐ ngày 18/3/2024 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ;

- Và một số văn bản, quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Quy mô.

- Quy mô xây dựng công trình: quy mô nhỏ với Công suất theo giấy phép khai thác là 40.000m3/năm (đá còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác).

+ Năng suất khai thác trung bình: Trừ các ngày nghỉ lễ, mưa bão, thì số ngày hoạt động hàng năm khoảng 300 ngày trong giai đoạn khai thác mỏ, từ đó năng suất trung bình là xấp xỉ 133m3/ngày; Năng suất theo quý tính trung bình khoảng 10.000m3/quý; Năng suất theo tháng trung bình khoảng 3.333m3/tháng. Để đảm bảo đạt công suất thiết kế thì vào các tháng mùa khô sản lượng khai thác sẽ nhiều hơn các tháng mùa mưa.

3. Phương pháp, thiết bị và nhân công.

- Phương pháp khai thác, thi công: Khai thác bằng phương pháp lộ thiên, có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Thi công khoan nổ mìn; sử dụng máy khoan khí nén khoan tạo lỗ khoan có đường kính từ 32mm ÷ 105mm. Tiến hành nổ mìn om sau đó cạy gỡ, chuyển tải bằng máy xúc và ô tô, bốc xúc vận chuyển đến nơi chế biến, nên việc thi công có thể đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thiết bị sử dụng trong khai thác gồm có máy xúc thủy lực, ô tô tải ben, máy khoan khí nén và một số thiết bị phụ trợ khác.

- Nhân công sử dụng trong dự án chủ yếu là lao động địa phương được huấn luyện về an toàn lao động, huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

4. Một số cụm từ viết tắt.

- Quy chuẩn Việt Nam (QCVN);

- Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN);

II. Đặc điểm khu vực nổ mìn.

2.1. Vị trí địa lý.

Mỏ đá thuộc khu vực Đồng Khê, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Cách trung tâm xã Văn Chấn khoảng 10km, cách tuyến đường quốc lộ 32 khoảng 300m, cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 60km. Khu vực khai thác với diện tích 4,0ha, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4, 5, 6 được xác định trên bản đồ có hệ toạ độ VN.2000 kinh tuyến trục 104°45’ múi chiếu 3°, cụ thể như sau:

| Tên điểm | Toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục104045’, múi chiếu 30 |  | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) | 4,0 |
| 1 | 2.383.275,00 | 489.781,00 |  |
| 2 | 2.383.407,00 | 489.762,00 |  |
| 3 | 2.383.584,00 | 489.762,00 |  |
| 4 | 2.383.584,00 | 489.888,00 |  |
| 5 | 2.383.342,00 | 489.888,00 |  |
| 6 | 2.383.233,00 | 489.873,00 |  |

2.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, kinh tế xã hội khu mỏ.

2.2.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo.

Khu mỏ đá vôi Đồng Khê, xã Văn Chấn có độ cao tương đối từ 350m đến hơn 495m, nằm trong dãy núi đá vôi và đá phiến, có dạng kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, dãy núi có sườn thấp dần về phía Nam, gần tuyến đường quốc lộ 32. Khu mỏ là những ngọn núi có địa hình dốc đứng, giữa các ngọn núi là các hẻm núi dốc, khó đi lại. Nhìn chung địa hình đá vôi có dạng lởm chởm, độ dốc lớn, nhiều chỗ tạo thành vách đứng. Ở chân núi có lớp phủ Đệ Tứ chủ yếu là các thành tạo nguồn gốc deluvi - eluvi - proluvi, thảm thực vật giáp vách đá vôi là cỏ dại, dây leo.

Khu vực khai thác mặc dù có cấu trúc địa chất tương đối đơn giản, nhưng bề mặt địa hình - địa mạo khá phức tạp. Các yếu tố địa hình đã có những ảnh hưởng đáng kể đến công tác thi công khai thác mỏ

- Kiểu địa hình bóc mòn xâm thực: Kiểu địa hình này phân bố trên diện tích khá rộng, được phát triển trên các thành tạo đá phiến sericit màu lục dạng Phyllit xen quarzit phân dải màu trắng hoặc xám hồng của hệ tầng Sông Mua. Đặc điểm chung là chịu sự bóc mòn xâm thực khá mạnh mẽ, bề mặt lỗi lõm, đường phân thuỷ rõ, nhiều nơi phức tạp. Mức độ phân cắt trung bình, sườn dốc thoải, có nơi khá dốc.

- Kiểu địa hình tích tụ: Kiểu địa hình này phân bố chủ yếu ở thung lũng, chân các đồi thoải và các khu trũng thấp. Vật liệu tích tụ khá đa dạng gồm, sét, bột, cát màu xám, xám phớt vàng lẫn nhiều mảnh vụn đá phiến sét, đá hoa.

2.2.2. Đặc điểm sông, suối.

Trong diện tích khai thác không có sông suối chảy qua, chỉ có mặt một số dòng chảy tạm thời, có nước vào những ngày mưa lớn và cạn kiệt sau khi hết mưa.

Ở phía Đông Nam khu vực khai thác (ngoài diện tích) có suối nhỏ bắt nguồn từ dãy núi đá vôi, lưu lượng nhỏ, hợp lưu với Ngòi Thia. Suối này cách xa và thấp, không ảnh hưởng đến quá trình khai thác mỏ.

2.2.3. Đặc điểm kinh tế nhân văn.

Dân cư sống ở khu vực Đồng Khê, xã Văn Chấn là người Tày, người Dao và người Kinh. Sống tập trung thành các thôn, bản rải rác ở ven đồi và ven đường tỉnh lộ, trình độ dân trí và mức sống của nhân dân đang từng bước được nâng lên. Nghề nghiệp một số ở ven đường làm buôn bán nhỏ, còn phần lớn là làm ruộng, trồng đồi rừng và chăn nuôi. Nhìn chung khu vực có cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi cho việc khai thác khoáng sản.

Khu vực khai thác nằm gần quốc lộ 32 thuận lợi cho khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

2.3. Đặc điểm địa chất, khí hậu, thủy văn.

2.3.1. Đặc điểm địa chất khu mỏ.

a) Đặc điểm kiến tạo

Theo kết quả đo vẽ địa chất thực địa và thi công các công trình khoan thăm dò dự đoán về sự tồn tại của đứt gãy ở phía Tây ngoài diện tích mỏ. Đứt gãy phát triển kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Do địa hình đá vôi bị phân cắt mạnh nên các biểu hiện đứt gãy trên mặt khó phát hiện, không đủ cơ sở để xác định đứt gãy.

Đá tại mỏ có độ cứng (hệ số kiên cố) f dao động từ 7÷9 ; cường độ kháng nén trung bình là n  890kg/cm2 ; cường độ kháng kéo trung bình là n  88kg/cm2.

b) Địa tầng

Khu vực khai thác là một phần diện tích nằm trong dải đá vôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs).

Ngoài ra, còn có mặt các thành tạo trầm tích Đệ Tứ phân bố hạn chế dưới dạng lớp phủ bở rời trên bề mặt trũng, sườn trũng của núi đá vôi.

Giới paleozoi

Hệ CARBON- Hệ permi

Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs)

Các đá thuộc hệ tầng Bắc Sơn nằm kéo dài từ núi Ba Khe đến núi Lóp, chạy dọc theo bên phải đường từ Ba Khe đến Nghĩa Lộ. Mặt cắt quan sát rõ nhất tại núi Đao, thứ tự từ dưới lên như sau:

Hệ tầng Bắc Sơn nằm không chỉnh hợp trên trầm tích Devon. Tuổi của hệ tầng được xác định dựa chủ yếu vào đối sánh với các trầm tích cùng loại có hoá thạch Trùng thoi vùng Vạn Yên.

Hệ Đệ Tứ (Q)

Trầm tích Đệ tứ nguồn gốc eluvi - deluvi phân bố ở phần diện tích phía Tây Nam và phía Nam khu vực khai thác, tại những nơi địa hình thấp.

Thành phần chủ yếu là sạn sỏi, cát, sét lẫn các mảnh vụn đá do quá trình phong hoá tại chỗ hoặc vận chuyển từ trên cao xuống.

2.3.2. Đặc điểm khí hậu thủy văn.

Khu vực khai thác mang tính chất đặc thù của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa tại miền Bắc- Việt Nam, một năm có hai mùa rõ rệt.

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 9, có nhiệt độ trung bình 250C đến 280C, nhiệt độ cao nhất trong mùa là 390C, thấp nhất là 230 C. Lượng mưa lớn nhất vào tháng 7 và tháng 8 từ 1.200mm đến 2.500mm, thấp nhất vào tháng 4 từ 250mm đến 310mm. Vào mùa mưa thường hay xay ra lũ quét nên trong quá trình khai thác vào mùa này phải hết sức đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 190C đến 200C, nhiệt độ thấp nhất 50C, mùa này thường ít mưa, lượng mưa trung bình 300mm đến 400mm. Về mùa khô thuận lợi cho khai thác.

Độ ẩm trung bình hàng năm từ 85% ÷ 87%, cao nhất vào tháng 7 và tháng 8 độ ẩm từ 88% ÷ 90%, thấp nhất vào tháng 11 và tháng 12 độ ẩm trung bình từ 84% ÷ 88%.

Trong diện tích khai thác không có sông, suối chảy qua, không có các điểm xuất lộ nước. Độ cao địa hình từ cos +380m trở lên, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, độ dốc sườn 250 ÷ 350 nên thoát nước nhanh. Đá bị nứt nẻ phát triển các hang hốc karst nên khả năng chứa nước rất kém. Toàn bộ khu vực khai thác đều nằm trên mực xâm thực địa phương, lớp phủ rất mỏng và chỉ có ở phần thấp nên khả năng tích tụ các khối nước mặt cũng như nước dưới đất là rất ít và trữ lượng không đáng kể.

Tóm lại, trong phạm vi khu vực khai thác, không tồn tại khe suối hay ao hồ nào. Nguồn nước mặt rất khan hiếm, đây là một thuận lợi cho việc thoát nước khi khai thác mỏ.

Nước dưới đất là tất cả các loại nước, dạng nước tồn tại trong các lỗ hổng, khe nứt của đất đá từ mặt đất trở xuống. Nước dưới đất có thể là nước ngầm không áp hoặc nước có áp lực.

Đối với khu vực mỏ và khu khai thác, nước dưới đất chủ yếu tồn tại trong các lỗ hổng của các thành tạo bở rời hệ Đệ Tứ và trong lớp đất đá phong hoá. Một phần nhỏ chúng được chứa trong khe nứt, hang hốc karst của đá vôi xám.

Dựa vào đặc điểm địa tầng, sự phân bố, thành phần thạch học và tính chất chứa nước cũng như các điều kiện hình thành và tàng trữ, đặc điểm động thái của nước có thể chia ra các phân vị địa chất thuỷ văn khu mỏ khác nhau. Đối với khu mỏ có thể căn cứ vào đặc điểm môi trường chứa nước để chia ra 2 loại nước với đặc điểm khác nhau là nước lỗ hổng và nước khe nứt.

- Nước lỗ hổng

Nước lỗ hổng là nước tồn tại trong các lỗ hổng của các thành tạo bở rời chưa gắn kết hoặc gắn kết yếu. Trong phạm vi khu mỏ chúng là nước tồn tại trong các thành tạo Đệ Tứ bở rời nằm ở phần thấp hoặc lấp đầy phễu, hang hốc karst nhỏ.

Các thành tạo trầm tích bở rời trong khu vực phân bố ở phía Nam, Tây Nam khu mỏ. Thành phần của chúng bao gồm các thành tạo cát, sạn, sét và các mảnh vụn đá vôi.

Theo thời gian, mức độ chứa nước của các thành tạo này thay đổi. Về mùa mưa chúng được tiếp nhận một lượng nước mưa nhưng không lớn và không có khả năng chứa. Vì vậy, trữ lượng của chúng thường nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn. Đối với khai thác mỏ, tầng chứa nước lỗ hổng Đệ Tứ này không có ảnh hưởng đáng kể. Khi có nước, chúng có thể lưu thông trực tiếp xuống tầng chứa nước phía dưới do trong đá có nhiều hệ thống khe nứt, hang hốc karst và không bị ngăn cách bởi các trầm tích hạt mịn. Nhưng tầng đá phía dưới lại không chứa nước nên lượng nước này theo các lỗ hổng, khe nứt thoát đi nhanh chóng xuống nơi địa hình thấp hơn. Trong quá trình thi công các công trình khai thác, các lỗ khoan, vết lộ không có nước nên không lấy được mẫu nước trong phạm vi khai thác.

- Nước khe nứt, hang hốc karst

Nước khe nứt, hang hốc là nước tồn tại trong các khe nứt hang hốc của đá cứng nứt nẻ hoặc trong các hang hốc karst.

Trong phạm vi khu mỏ và khu vực khảo sát, loại nước khe nứt này không có vai trò đáng kể. Đối tượng khai thác là tầng đá cứng, nứt nẻ nhiều và phân bố trên mức xâm thực địa phương nên mức độ chứa nước rất kém, trên thực tế chúng không chứa nước.

Trong địa chất thuỷ văn gọi đây là những thành tạo không chứa nước. Trong quá trình khoan thăm dò không lấy được mẫu nước, bởi vì trong tầng này thuộc phạm vi thăm dò hoàn toàn không có nước.

Tóm lại, trong khu vực khai thác chủ yếu là đá vôi xám sẫm, mỏ có 2 phân vị địa chất thuỷ văn là tầng chứa nước lỗ hổng có bề dày nhỏ, mức độ chứa nước không đáng kể. Thành tạo thứ 2 là các đá vôi của hệ tầng Bắc Sơn cấu tạo khối, rắn chắc, nứt nẻ nhiều và phân bố trên mức xâm thực địa phương nên thực tế không chứa nước. Nghĩa là lượng nước chảy vào moong khai thác là hạn chế. Bởi vậy mức độ ảnh hưởng của nước (nước mặt và nước dưới đất) đến khu mỏ là rất nhỏ, không đáng kể. Riêng đối với nước mưa đơn vị sử dụng phương pháp thoát nước tự chảy mà vẫn đảm bảo yêu cầu tháo khô mỏ.

2.3.3. Chất lượng thân đá.

Kết quả công tác thăm dò và phân tích mẫu cho thấy phân bố trên phần lớn diện tích thăm dò là thành tạo đá vôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá vôi có màu xám sẫm, xám sáng, cấu tạo khối, kiến trúc vi hạt, hạt nhỏ. Đá có thế nằm chung cắm về phía Tây Nam với góc dốc 350 ÷ 400. Thành phần khoáng vật chủ yếu là calcit chiếm khoảng từ 52% ÷ 78%, các khoáng vật khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Hàm lượng thành phần hoá học cơ bản như sau: CaO từ 45,36% ÷ 48,62%, trung bình 47,28%; MgO từ 2,78% ÷ 4,26%, trung bình 3,47%; SiO2 từ 0,029% ÷ 0,132%, trung bình 0,08%; Al2O3 từ 0,15% ÷ 0,21%, trung bình 0,18%.

2.4. Đặc điểm dân cư, kinh tế, công trình lân cận.

Trong bán kính 1.000m cách vị trí cần thi công khoan nổ mìn có 32 hộ dân sinh sống, nhà chủ yếu là nhà xây cấp 4, một số đổ mái bằng, trong đó còn có 01 ngôi nhà tạm trát toóc-xi lợp phi-brô xi măng; 01 ngôi nhà khung gỗ, vách xây gạch và lợp tôn; 03 ngôi nhà sàn; 07 ngôi nhà xây hai tầng. Phía Đông giáp mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường do Công ty TNHH Đại Đồng Tiến quản lý, khai thác; cách khoảng 500m là Nhà máy gạch không nung do DNTN Thành Hương Nghĩa Lộ quản lý, vận hành. Phía Bắc, phía Tây giáp với đồi cây và núi đá. Phía Nam địa hình thấp dần về phía quốc lộ 32; quốc lộ 32 và một số nhà dân (công trình cần bảo vệ) cách vị trí nổ mìn gần nhất khoảng 300m.

Khoảng cách từ nhà dân (công trình cần bảo vệ) gần nhất đến vị trí nổ mìn khoảng 300m. Nhà dân là nhà xây cấp 4, một số là nhà tạm bán kiên cố, lợp tôn và phi-brô xi măng; còn lại là nhà ở công nhân thuộc quản lý của chủ đầu tư dự án và các công trình xây dựng của mỏ đá thuộc quản lý của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến. Thống kê nhà, công trình không thuộc sở hữu của doanh nghiệp trong bán kính 1.000m tính từ vị trí nổ mìn thể hiện tại Bảng 1 dưới đây; số liệu khoảng cách đến từng nhà, công trình được xác định chính xác qua đo đạc thực tế tại hiện trường.

Bảng 1. Thống kê nhà, công trình không thuộc sở hữu của doanh nghiệp trong bán kính 1.000m tính từ vị trí nổ mìn

| TT | Nhà, công trình | Chủ sở hữu, quản lý | Hướng so với vị trí nổ mìn | Khoảng cách gần nhất (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà dân (32 hộ): nhà xây cấp 4, nhà mái bằng; 01 nhà tạm trát toóc-xi lợp phi-brô xi măng; 01 nhà khung gỗ, vách gạch, lợp tôn; 03 nhà sàn; 07 nhà xây 02 tầng | Các hộ dân thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn | Chủ yếu phía Nam, Đông Nam | ≥ 300 (nhà gần nhất 【…】m) | Số hộ trong bán kính vùng nguy hiểm đối với người (300m) về phía Nam: 【…】hộ (xác định qua đo đạc thực tế) |
| 2 | Quốc lộ 32 (đoạn qua phía Nam khu vực mỏ) | 【Cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ】 | Phía Nam | Khoảng 300 | Lý trình đoạn ảnh hưởng: 【Km… – Km…】 |
| 3 | Công trình mỏ đá vôi làm VLXD thông thường (khai trường, công trình phụ trợ) | Công ty TNHH Đại Đồng Tiến | Phía Đông, Đông Bắc | 【…】 | Mỏ liền kề, chưa/đang hoạt động theo hiện trạng nêu tại mục 2.5 |
| 4 | Nhà ở công nhân | Chủ đầu tư dự án quản lý | 【…】 | 【…】 |  |
| 5 | Nhà máy gạch không nung | DNTN Thành Hương Nghĩa Lộ quản lý, vận hành | Phía Đông | Khoảng 500 | Công trình do doanh nghiệp quản lý (thống kê để theo dõi an toàn) |

Tình hình an ninh trật tự khu vực tương đối ổn định, đời sống văn hóa nhìn chung phát triển. Hệ thống thông tin liên lạc đã phủ sóng di động đến toàn khu vực.

Việc tiến hành công tác khai thác mỏ sẽ có tác động tích cực đến đời sống của nhân dân trong vùng, tạo việc làm cho người dân địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách.

2.5. Các hướng tiếp giáp.

- Phía Bắc: là núi đá thuộc phần diện tích mỏ đã cấp cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

- Phía Nam: là quốc lộ 32, và một số nhà dân (công trình cần bảo vệ) cách vị trí nổ mìn gần nhất là 300m.

- Phía Tây là phần diện tích mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến (chưa có hoạt động khai thác) và đồi đất của người dân, không trồng cây.

- Phía Đông – Đông Bắc giáp với một phần mỏ đá chưa khai thác và một phần diện tích mỏ đã khai thác của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

- Việc khai thác và chế biến đá tại mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đem lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu về đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn và các khu vực lân cận.

- Tạo sự phát triển kinh tế xã hội ổn định trong khu vực.

- Tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động trong khu vực, thúc đẩy các ngành kinh tế khác trong khu vực phát triển.

- Đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng từ các loại thuế.

- Khoảng cách đến các công trình cần bảo vệ: nhà dân gần nhất và quốc lộ 32 ở phía Nam cách vị trí nổ mìn gần nhất khoảng 300m; bán kính vùng nguy hiểm do đá văng theo từng hướng được xác định tại mục 3.10.3 và mục 3.10.5 của phương án này; khoảng cách chính xác đến từng nhà, công trình được xác định qua đo đạc thực tế tại hiện trường.

2.6. Hướng trình tự khai thác, ảnh hưởng đến công trình, nhà dân xung quanh.

Do đặc điểm địa hình mỏ đá vôi, để khai thác có hiệu quả dự án lựa chọn trình tự khai thác mỏ như sau:

Hiện trạng khai thác mỏ đã hình thành các tuyến đường nội mỏ như sau:

- Tuyến đường di chuyển thiết bị có chiều dài khoảng 156,66 m, chiều rộng 4 m, độ dốc khoảng 40,83 ÷ 42,64%, kết nối từ mức +429,65 m đến +495 m. Các thông số của tuyến đường vẫn đảm bảo cho thiết bị di chuyển, hoạt động bình thường nên không cần điều chỉnh.

- Tuyến đường vận chuyển đá nguyên khai về bãi cấp liệu có chiều dài khoảng 300m, chiều rộng 5m, kết cấu lớp cấp phối đá dăm. Tuyến đường này kết nối từ trạm nghiền mức +380 m đến bãi xúc mức +440 m, độ dốc dọc 2 ÷ 20,5%.

Trên cơ sở điều kiện địa hình hiện trạng khai thác mỏ, trình tự khai thác chung của toàn mỏ áp dụng khai thác từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong với các mức khai thác như sau:

- Tại mức +495m sẽ tiến hành khoan nổ mìn, xúc chuyển đá nguyên khai xuống bãi xúc trung gian mức +440 m, phù hợp với trình tự, công nghệ khai thác của mỏ.

- Từ mức +400m trở lên, khai thác theo lớp xiên xúc chuyển (sử dụng máy xúc xúc chuyển đá xuống bãi xúc dưới chân tuyến). Sau đó máy xúc, xúc đá lên ô tô vận chuyển về khu vực chế biến.

- Từ mức +400m trở xuống khai thác trực tiếp theo lớp bằng, sử dụng máy xúc đào trực tiếp xúc đá lên ô tô vận chuyển về khu vực chế biến.

2.7. Giao thông.

Khu vực mỏ nhìn chung có điều kiện thuận lợi về giao thông đường bộ. Hiện tại đã có đường giao thông kết nối tới các tuyến đường trục chính trong khu vực. Các tuyến đường lớn gần khu vực dự án là tuyến Quốc lộ 32 và tuyến đường tỉnh lộ đi tới trung tâm các xã, ôtô đi lại thông suốt. Hệ thống giao thông trên là một lợi thế cho việc tiêu thụ sản phẩm của mỏ.

III. Tính toán lựa chọn các thông số khoan nổ mìn.

3.1. Đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng, đường cản chân tầng.

3.1.1. Đường kính lỗ khoan.

- Quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực tế của các tác giả Liên Xô (cũ) đã chỉ ra rằng kích thước hợp lý của cỡ hạt trung bình đối với máy xúc thủy lực có thể xác định theo công thức: dtb = (0,171  0,183), m

Với loại máy xúc hiện có tại mỏ có dung tích gầu 0,8m3 thì kích thước cỡ hạt trung bình yêu cầu của đống đá nổ mìn dtb = 0,16 ÷ 0,17m.

Để phù hợp với công suất khai thác, kích cỡ đá sau nổ mìn đáp ứng đồng bộ thiết bị lựa chọn, dự án lựa chọn máy khoan BMK- 4 đường kính D = 105mm cùng với máy nén khí XAS495MD hoặc tương đương. Khoan nổ mìn lần 2, sử dụng máy khoan YO-18 hoặc loại tương đương với đường kính lỗ khoan 32mm.

3.1.2. Chiều cao tầng và đường cản chân tầng.

a) Chiều cao tầng.

Với lỗ khoan có đường kính 105mm và máy xúc sử dụng trong khi thi công là máy xúc thủy lực gầu ngược (với chiều cao đào lớn nhất là 10,5m) ta lựa chọn chiều cao tầng khai thác lớn nhất H = 10m, phù hợp với thiết kế.

b) Đường kháng chân tầng

Đường kháng chân tầng được xác định theo công thức:

Wct = 53.d0.Kn∆Eγ

Trong đó:

- mật độ nạp thuốc,  = 0,95 kg/dm3

d - đường kính lỗ khoan, d = 105mm

Kn - Hệ số nứt nẻ. Kn = 1,15

E - Hệ số công nổ của thuốc nổ AD1: E = 0,97

- Tỷ trọng đất đá,  = 2,75 T/m3

Thay số ta có: Wct = 3,7m (với lỗ khoan 105mm)

Khi nổ mìn lỗ khoan nhỏ 32mm, chọn đường kháng chân tầng theo kinh nghiệm Wct = 32d = 32.0,032 = 1,0m (Với lỗ khoan d = 32mm);

3.2. Chiều sâu lỗ khoan.

- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan: Theo thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt, chiều sâu lỗ khoan được tính bằng chiều cao tầng khai thác cộng với chiều sâu khoan thêm. Llk = H + Lkt

Trong đó:

H: là chiều cao phân tầng khai thác, H = 10m

Lkt là chiều sâu khoan thêm:

Lkt =10%. H = 10% x10 = 1m.

Ta có: Llk = 10 + 1 = 11m;

Trong trường hợp đất đá phân lớp mỏng, đất đá mềm yếu thì chiều sâu khoan thêm có thể chọn tới bằng 0.

3.3. Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán, chiều cao cột bua, cột thuốc

3.3.1. Chỉ tiêu thuốc nổ

Đá cần nổ mìn tại công trình là đá vôi màu đen, xám sáng, theo bảng phân loại đất đá của giáo sư Protodiakonov thì hệ số độ cứng f = 7 ÷ 9; từ đó sử dụng công thức tính của Kutudôp (Kutuzov) để xác định chỉ tiêu thuốc nổ (khi nổ mìn lần 1, với lỗ khoan có đường kính 105mm).

Chỉ tiêu thuốc nổ xác định theo công thức:

q = 0,13 .f0,25.(0,6 + 3,3do.dlk)(0,5/dcp)2/5 K = 0,35 kg/m3

Trong đó:

: Dung trọng của đất đá,  = 2,75 (T/m3);

f: Hệ số kiên cố của đất đá, f = 8;

d0: Kích thước trung bình của khối nứt trong nguyên khối, do = 0,5;

dlk: Đường kính lượng thuốc nổ, dlk =0,7(m);

dcp: Đường kính cho phép của đất đá sau khi nổ, dcp =0,7(m);

K: Hệ số điều chỉnh chỉ tiêu thuốc nổ khi sử dụng thực tế K = 0,95.

Chỉ tiêu thuốc nổ sẽ điều chỉnh trong quá trình khai thác cho phù hợp.

Khi nổ mìn lỗ khoan con, điều chỉnh giảm chỉ tiêu thuốc nổ so với lỗ khoan to bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh 0,8. Như vậy chỉ tiêu thuốc nổ khi nổ mìn lỗ khoan con tại mỏ đá xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai được lựa chọn là 0,28kg/m3.

3.3.2. Chiều cao cột bua.

# Với lỗ khoan to (lỗ khoan có đường kính ≥ 65mm). Để đảm bảo chiều rộng nhỏ nhất của đống đá, đảm bảo các điều kiện an toàn về bua, chiều cao cột bua tối thiểu được xác định như sau: Lb = 1.Wct = 1.3,7 = 3,7 (m)

Vậy đối với lỗ khoan 105mm, chiều cao cột bua tối thiểu là Lb = 3,7m.

Đối với lỗ khoan con (32mm) sử dụng khi khoan nổ mìn phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng hoặc xử lý đá treo, chiều cao cột bua tối thiểu phải ≥ 1/3 chiều sâu lỗ khoan. Khi đó tùy theo chiều sâu lỗ khoan thực tế để tính toán chiều dài bua tối thiểu sao cho đảm bảo các điều kiện an toàn.

3.3.3. Chiều cao cột thuốc.

Chiều cao cột thuốc được tính theo công thức: Lt = Lk - Lb

Vậy: chiều cao cột thuốc lớn nhất là: Lt = 11– 3,7= 7,3m đối với lỗ khoan 105mm, còn đối với lỗ khoan 32mm thì chiều cao cột thuốc tối đa bằng 2/3 chiều sâu lỗ khoan. Tùy thuộc vào cấu trúc cột thuốc trong lỗ khoan, chiều cao cột thuốc có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo chiều cao cột bua tối thiểu để đảm bảo các điều kiện về an toàn khi tiến hành nổ mìn.

3.4. Phương pháp nổ mìn

Đơn vị sử dụng phương pháp nổ mìn điện

- Sử dụng lỗ khoan to với phương tiện nổ là kíp nổ điện số 8 (kíp nổ thường) hoặc kíp nổ điện vi sai, kết hợp dây nổ (nổ mìn lần 1) để bóc khai thác, đập vỡ đất đá khỏi nguyên khối.

- Sử dụng lỗ khoan con dùng phương tiện nổ là kíp nổ điện số 8 (kíp nổ thường) áp dụng khi nổ mìn phá đá quá cỡ, đá treo, tẩy mô chân tầng (nổ mìn lần 2).

3.5. Các loại VLNCN được sử dụng

- VLNCN được lựa chọn để sử dụng nằm trong Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 và phù hợp với đặc điểm địa chất, thủy văn tại công trình như:

+ Thuốc nổ Amonit AD1: dùng trong điều kiện lỗ khoan khô hay ít nước.

+ Thuốc nổ Anfo: dùng trong điều kiện lỗ khoan khô hay ít nước.

+ Kíp nổ điện số 8;

+ Kíp nổ điện vi sai;

+ Dây nổ chịu nước.

3.6. Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất.

Theo mục 2.4 của phương án, nhà dân (công trình cần bảo vệ) gần nhất và quốc lộ 32 cách vị trí nổ mìn khoảng 300m về phía Nam. Đơn vị sử dụng khoảng cách R = 300m để tính toán khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất (tổng khối lượng thuốc nổ của các phát mìn khởi nổ đồng thời) và các thông số cho việc khoan nổ mìn tại công trình.

Tra bảng 02, mục 6, QCVN 01:2019/BCT có hệ số tỷ lệ khoảng cách Ds = 24,9. Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất: Q = (R/Ds)2 = (300/24,9)2 ≈ 145kg.

Như vậy, khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất — tổng khối lượng thuốc nổ của các phát mìn khởi nổ đồng thời trong cùng một nhóm — không vượt quá 145kg. Trường hợp quy mô một bãi nổ lớn hơn 145kg, đơn vị bắt buộc áp dụng nổ mìn vi sai, chia bãi nổ thành các nhóm vi sai; khối lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất của một nhóm vi sai không vượt quá 145kg (chi tiết tại mục 3.10.4 của phương án).

3.7. Khoảng cách giữa các lỗ khoan, góc nghiêng lỗ khoan.

- Khoảng cách lỗ khoan trong hàng.

a = mWct = 0,9.3,7 = 3,3m

- Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan:

+ Khi nổ mìn lỗ khoan 105mm sử dụng mạng tam giác đều cho nên:

b = a1,15 = 3,71,15 = 3,2m.

+ Khi nổ mìn lỗ khoan 32mm: Áp dụng khi khoan nổ mìn phá đá quá cỡ, nổ mìn xử lý mô chân tầng đơn vị sẽ sử dụng mạng ô vuông.

Khi đó a = b = mW = 0,9.1,0 = 0,9m

(Chọn hệ số làm gần lỗ khoan m = 0,9. Tùy theo điều kiện thực tế và tính chất đất đá ta sẽ điều chỉnh thông số khoảng cách a, b cho phù hợp với tính chất đất đá, đảm bảo mức độ đập vỡ tốt nhất nhằm giảm đá quá cỡ sau khi nổ mìn).

- Góc nghiêng lỗ khoan: Các lỗ khoan được khoan đứng vuông góc với mặt tầng công tác. Đối với lỗ khoan tạo biên, sẽ khoan với góc nghiêng 700.

3.8. Lượng thuốc nổ nạp cho một lỗ khoan, suất phá đá.

3.8.1. Lượng thuốc nổ nạp cho một lỗ khoan.

Để đảm bảo các điều kiện an toàn về bua, tính toán lượng thuốc nổ tối đa được nạp cho một lỗ khoan như sau:

- Lượng thuốc nổ nạp cho một lỗ khoan hàng ngoài.

Qn = q.a.w.H = 0,35.3,3.3,7.10 = 42,7kg

- Lượng thuốc nổ nạp cho một lỗ khoan hàng trong.

Qt = k.q.a.b.H = 1.0,35.3,3.3,2.10 = 36,9kg

(khi sử dụng kíp nổ điện vi sai, tính chọn k = 1). Số lượng thuốc nổ nạp cho từng lỗ khoan chỉ được phép điều chỉnh giảm so với số liệu đã tính toán ở trên.

3.8.2. Suất phá đá.

Suất phá đá được xác định theo công thức:

STB=a.W.H+n-1.a.b.Hn.Lk

STB= 3,3.3,7.10+(2-1).3,3.3,2.102.11 =10,3m3/m

Trong đó n là số hàng lỗ khoan; n = 2.

3.9. Cấu trúc cột thuốc.

- Tùy thuộc vào đường kính lỗ khoan, đặc tính nứt nẻ của đất đá, đơn vị sẽ lựa chọn cấu trúc cột thuốc trong lỗ khoan cho phù hợp

- Thuốc nổ sẽ được nạp liên tục, hoặc không liên tục (khi nổ mìn phân đoạn) vào lỗ khoan cho đến khi đảm bảo chiều dài cột bua theo yêu cầu và/hoặc khi hết số lượng vật liệu nổ đã tính toán cho lỗ khoan đó (Trong quá trình nạp thuốc phải thường xuyên đo kiểm tra chiều dài cột bua).

- Thuốc nổ được nạp vào lỗ khoan sao cho đường kính lượng thuốc tiến gần đến đường kính lỗ khoan.

+ Cấu trúc cột thuốc lỗ khoan con (32mm), sử dụng kíp nổ điện số 8 (hình 1):

Hình 1

+ Cấu trúc cột thuốc khi sử dụng lỗ khoan 105mm, kíp nổ điện vi sai kết hợp dây nổ, cột thuốc nạp liên tục (hình 2); Cột thuốc nạp không liên tục (hình 3):

Hình 2 Hình 3

3.10. Khoảng cách an toàn.

3.10.1. Khoảng cách an toàn về chấn động

Khi nổ mìn thường là nổ một nhóm các phát mìn có khoảng cách đến đối tượng cần bảo vệ chênh lệch nhỏ dưới 10%, khoảng cách an toàn về chấn động được tính theo công thức (7.1), phụ lục 7 và các thông số tại bảng 7.1; 7.2, QCVN 01:2019/BCT.

Ta có rc  = Kc .α.3Q = 7.1.3233 = 43m (Chọn Kc =7; α = 1)

Trong đó Q = Qb = 233kg là tổng khối lượng thuốc nổ của cả bãi nổ (quy mô lớn nhất của 01 bãi nổ được tính tại mục 3.10.4) — tính theo cả bãi nổ là thiên về an toàn. Khoảng cách an toàn về chấn động rc = 43m, nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách đến công trình cần bảo vệ gần nhất (nhà dân, quốc lộ 32: khoảng 300m).

3.10.2. Khoảng cách an toàn về tác động của sóng xung kích trong không khí do nổ mìn gây ra.

Theo công thức (7.6) phụ lục 7 và thông số tại bảng 7.6, QCVN 01:2019/BCT ta có: rs  = ks.Q = 10.233 = 152,6m  (Với phát thuốc ngầm bằng chiều cao phát thuốc < 10.000kg,  lấy ks = 10, với khả năng hư hại ngẫu nhiên bậc an toàn là II)

3.10.3. Khoảng cách an toàn do đá văng khi nổ mìn.

Mỏ áp dụng phương pháp nổ mìn om làm tơi đất đá (chỉ số tác động nổ n < 1). Theo mục 4.4 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT, bán kính vùng nguy hiểm do đất đá văng được xác định theo đường cản ngắn nhất quy ước wqư = 5/7.wmax, tra Bảng 7.8 tại cột n = 1,0 (giá trị nhỏ nhất của bảng, thiên về an toàn đối với nổ om có n < 1), cụ thể:

- Đối với lỗ khoan nhỏ (32mm): wmax = 1,0m; wqư = 5/7 x 1,0 = 0,71m, làm tròn theo chiều tăng w = 1,5m; tra Bảng 7.8 được bán kính vùng nguy hiểm đối với người là 200m, đối với thiết bị là 100m.

- Đối với lỗ khoan lớn (105mm): wmax = Wct = 3,7m; wqư = 5/7 x 3,7 = 2,64m, làm tròn theo chiều tăng w = 4,0m; tra Bảng 7.8 được bán kính vùng nguy hiểm đối với người là 300m, đối với thiết bị là 150m.

- Đồng thời, kiểm tra theo mục 4.5 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT: khi nổ mìn các lỗ khoan lớn để làm tơi đất đá, bán kính vùng nguy hiểm do đá văng được tính theo công thức (7.9) như sau:

R= 2.000dW'  (với d là đường kính lỗ khoan; W’ là đường ngắn nhất từ điểm trên của phát mìn đến mặt tự do; C là khoảng cách từ miệng lỗ khoan hàng ngoài đến mép tầng; L là chiều dài bua; α là góc nghiêng sườn tầng với mặt phẳng ngang)

Với lỗ khoan 105mm: W’ = Csinα + Lcosα = 2,0.sin750 + 3,3.cos750 = 2,78m. Bán kính vùng nguy hiểm do đá văng là R = 2.000.dW' = R = 2.000.0,1052,78 = 125,9m.

Theo Chú thích Bảng 7.9 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT, bán kính vùng nguy hiểm khi nổ mìn lỗ khoan lớn không được nhỏ hơn 200m. Theo mục 4.3 Phụ lục 7, bán kính vùng nguy hiểm đối với người không được nhỏ hơn giá trị tại Bảng 1 khoản 7 Điều 5 của Quy chuẩn (nổ mìn lỗ khoan nhỏ, nổ mìn lỗ khoan lớn: không nhỏ hơn 200m); Chú thích (2) Bảng 1 quy định khi nổ ở sườn núi, đồi thì bán kính vùng nguy hiểm theo hướng văng xuống phía dưới không được nhỏ hơn 300m. Trên cơ sở các kết quả tính toán, tra bảng nêu trên, phương án lựa chọn thống nhất bán kính vùng nguy hiểm do đá văng (chưa xét hệ số địa hình dốc tại mục 3.10.5): đối với người là 300m; đối với thiết bị, công trình là 200m — bằng hoặc cao hơn tất cả các giá trị tối thiểu theo quy chuẩn, đồng thời đáp ứng quy định về nổ ở sườn núi, đồi tại Chú thích (2) Bảng 1.

3.10.4. Quy mô một lần nổ

Để xác định quy mô lớn nhất của một bãi nổ, căn cứ tổng lượng thuốc nổ sử dụng hàng năm theo chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là:

QTN1 = q1.An = 0,35.40.000 = 14.000kg

QTN2 = 10%.q2.An = 10%.0,28.40.000 = 1.120kg

QTN = (QTN1+QTN2)kdt = (14.000 + 1.120).1,2 = 18.144kg

Trong đó:

+ QTN là tổng lượng thuốc nổ sử dụng hàng năm;

+ QTN1 là tổng lượng thuốc nổ sử dụng nổ mìn lần 1;

+ QTN2 là tổng lượng thuốc nổ sử dụng nổ mìn lần 2 — nổ mìn phá đá quá cỡ (qua thực tế đá quá cỡ chiếm khoảng 10%; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tính toán 25%; phương án lấy theo tỷ lệ thực tế 10% và đã bao gồm hệ số dự trữ kdt = 1,2 cho các trường hợp phát sinh);

+ kdt là hệ số dự trữ kdt =1,2.

Thiết kế dự kiến 5 ngày nổ mìn 1 lần, một năm hoạt động 300 ngày (giai đoạn khai thác mỏ hoạt động 300 ngày/năm) do đó ta có mỗi bãi nổ cần đạt khối lượng là  666m3. Như vậy lượng thuốc nổ lớn nhất của một bãi nổ theo chỉ tiêu thuốc nổ đã tính toán là Qb = 233kg.

Do quy mô một bãi nổ Qb = 233kg lớn hơn khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất cho phép 145kg (mục 3.6), đơn vị bắt buộc áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai (sử dụng kíp nổ điện vi sai kết hợp dây nổ), chia mỗi bãi nổ thành tối thiểu 02 nhóm vi sai; tổng khối lượng thuốc nổ của các phát mìn khởi nổ đồng thời trong một nhóm không vượt quá 145kg. Ví dụ: bãi nổ gồm 06 lỗ khoan đường kính 105mm (lượng nạp lớn nhất 42,7kg/lỗ hàng ngoài; 36,9kg/lỗ hàng trong) chia thành 02 nhóm vi sai, mỗi nhóm 03 lỗ khoan, khối lượng thuốc nổ mỗi nhóm khoảng 111 ÷ 128kg, nhỏ hơn 145kg.

Quy mô một đợt nổ (một bãi nổ) lớn nhất là 233kg; khối lượng thuốc nổ tức thời (nổ đồng thời) lớn nhất là 145kg — đây là cơ sở xác định quy mô một đợt nổ ghi trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Khối lượng thuốc nổ của từng nhóm vi sai trong mỗi đợt nổ được thể hiện cụ thể trong hộ chiếu nổ mìn.

Số lượng bãi nổ trong năm có thể tăng lên khi nổ mìn lỗ khoan con hoặc giảm quy mô một bãi nổ xuống. Đơn vị thi công đảm bảo số lượng thuốc nổ được sử dụng hàng năm không lớn hơn 18.144kg.

3.10.5. Khoảng cách an toàn cho người và thiết bị

Để đảm bảo an toàn khi có những mảnh đá văng cá biệt, căn cứ kết quả tính toán, tra bảng tại mục 3.10.3, bán kính vùng nguy hiểm do đá văng khi nổ mìn được lựa chọn đối với người là 300m; đối với thiết bị, công trình là 200m.

Theo mục 4.1 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT, khi tiến hành nổ tại khu vực có độ dốc lớn hơn 30° hoặc vị trí cao hơn vùng xung quanh lớn hơn 30m, bán kính vùng nguy hiểm quy định tại Bảng 7.8 phải tăng lên 1,5 lần về phía thấp hơn. Khu vực nổ mìn của mỏ nằm trên sườn núi có độ dốc lớn, bãi nổ cao hơn khu vực xung quanh trên 30m, địa hình thấp dần về phía Nam (hướng quốc lộ 32 và nhà dân). Do đó, theo hướng thấp hơn (phía Nam): đối với các đợt nổ mìn lỗ khoan nhỏ — bán kính vùng nguy hiểm xác định theo Bảng 7.8 tại mục 3.10.3 — phải tăng lên 1,5 lần, đối với người là 200m x 1,5 = 300m, đối với thiết bị là 100m x 1,5 = 150m; đối với các đợt nổ mìn lỗ khoan lớn làm tơi đất đá, bán kính vùng nguy hiểm được xác định theo quy định riêng tại mục 4.5 và Bảng 7.9 Phụ lục 7, không nhỏ hơn 200m.

Như vậy, giá trị lựa chọn thống nhất của phương án — đối với người là 300m, đối với thiết bị, công trình là 200m, áp dụng cho mọi đợt nổ và mọi hướng — bằng hoặc cao hơn tất cả các giá trị theo quy chuẩn, kể cả theo hướng thấp hơn (phía Nam) sau khi áp dụng hệ số 1,5 lần, đồng thời đáp ứng Chú thích (2) Bảng 1 khoản 7 Điều 5 của Quy chuẩn (nổ ở sườn núi, đồi: theo hướng văng xuống phía dưới không nhỏ hơn 300m). Trong thời gian nổ mìn, toàn bộ người phải ở ngoài bán kính 300m; thiết bị và công trình cần bảo vệ ở ngoài bán kính 200m tính từ vị trí nổ mìn.

Đối chiếu với hiện trạng khu vực (mục 2.4 và Bảng 1): nhà dân gần nhất và đoạn quốc lộ 32 ở phía Nam cách vị trí nổ mìn khoảng 300m — xấp xỉ bằng bán kính vùng nguy hiểm đối với người theo hướng này. Vì vậy, trước khi tổ chức nổ mìn, doanh nghiệp phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn đo đạc, kiểm tra thực tế hiện trường, xác định chính xác khoảng cách từ vị trí nổ mìn gần nhất đến từng nhà, công trình cần bảo vệ và đoạn quốc lộ 32. Trường hợp kết quả đo đạc xác định có nhà dân, công trình cần bảo vệ hoặc quốc lộ 32 nằm trong bán kính vùng nguy hiểm, việc nổ mìn thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15): Phương án nổ mìn phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tổ chức nổ mìn.

3.11. Phương tiện khởi nổ (máy nổ mìn).

- Tại công trình sử dụng kíp nổ điện số 8 và kíp nổ điện vi sai, nên đơn vị sử dụng máy nổ mìn SFK-500; KL200 hoặc các loại máy nổ mìn có thông số kỹ thuật tương đương làm phương tiện khởi nổ.

- Máy nổ mìn đem sử dụng sẽ được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định định kỳ theo quy định của pháp luật.

3.12. Dự kiến số lượng VLNCN thi công tại công trình.

Dựa vào tính chất đất đá, thời gian có thể hoạt động khai thác thực tế hàng năm đơn vị dự kiến số lượng VLNCN hàng tháng, hàng quý, hàng năm như sau:

3.12.1. Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng tháng.

Theo kết quả tính toán số lượng vật liệu nổ sử dụng trong 1 năm phù hợp chỉ tiêu thuốc nổ và công suất khai thác của mỏ, trừ đi các ngày nghỉ, ngày cấm sử dụng VLNCN trong năm, các ngày mưa bão lớn, không đảm bảo điều kiện an toàn để sử dụng VLNCN. Thời gian thực tế có thể hoạt động khai thác mỏ trong mùa mưa,  chỉ đạt khoảng 50%. Vậy thực tế mỏ chỉ có thể hoạt động khai thác tối đa 300 ngày/năm. Số VLNCN tối đa sử dụng mỗi tháng (30 ngày) là:

+ Thuốc nổ các loại: 1.512kg;

+ Kíp nổ các loại (bao gồm kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8): 199 cái;

+ Dây nổ các loại: 363m.

3.12.2. Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng quý.

Căn cứ số VLNCN dự kiến sử dụng hàng tháng đã tính toán, đơn vị dự kiến số lượng VLNCN sử dụng hàng quý (mỗi 90 ngày) là:

+ Thuốc nổ các loại: 4.536kg;

+ Kíp nổ các loại (bao gồm kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8): 597 cái;

+ Dây nổ các loại: 1.089m.

3.12.3. Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng năm.

a) Thuốc nổ các loại:

- Công suất khai thác mỏ là 40.000m3/năm, khối lượng đá quá cỡ là khoảng 10% công suất khai thác tương đương 4.000m3/năm. Với chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đã lựa chọn ta có lượng thuốc nổ cần để sử dụng hàng năm đã được tính toán tại mục 3.10.4 của phương án nổ mìn này là:

QTN = (QTN1+QTN2)kdt = (14.000+1.120)1,2 = 18.144kg

(Với chỉ tiêu thuốc nổ để nổ mìn lần 1 là 0,35kg/m3; chỉ tiêu thuốc nổ dùng để nổ mìn lần 2 là 0,28kg/m3, hệ số dự trữ là 1,2)

b) Kíp nổ các loại:

Theo suất phá đá được tính toán xác định với chiều cao tầng khai thác là 10m thì số lượng kíp nổ điện vi sai dùng trong 1 năm:

Nkvs=40.000H.STB.1,1 = 40.00010.10,3.1,15= 388cái. (với 1,15 là hệ số dự trữ khi các lỗ khoan không thể nạp được lượng thuốc lớn nhất theo số liệu tính toán tại mục 3.8.1 của phương án này, hay khi suất phá đá không đạt như kết quả đã tính toán ở mục 3.8.2)

Số lượng kíp nổ điện số 8, sử dụng nổ mìn phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng, với tỷ lệ 10% đá quá cỡ là 4.000m3. Căn cứ kết quả nổ mìn thực tế qua các năm, tính trung bình mỗi hòn đá quá cỡ khoảng 2m3. Với khoảng cách về đường kháng và khoảng cách giữa các lỗ khoan đã tính ở trên thì mỗi hòn đá quá cỡ cần ít nhất 1 kíp nổ điện số 8 để khởi nổ. Vậy số kíp nổ điện số 8 cần dùng trong 1 năm để nổ mìn phá đá quá cỡ và tẩy mô chân tầng, xử lý đá treo là: Nkđs8=4.0002 = 2.000 cái.

Vậy tổng số lượng kíp nổ các loại dự kiến sử dụng hàng năm là 2.388cái

c) Dây nổ chịu nước:

Với công suất mỏ là 40.000m3/năm, suất phá đá trung bình là: 10,1m3/m, ta tính được số lượng dây nổ là:   Dn=40.00010,1.1,1 = 4.356m, (1,1 là hệ số điều chỉnh tăng số lượng dây nổ phải kể đến khi sử dụng tại các vị trí có địa hình khác nhau, tăng để đấu nối dây nổ với kíp nổ; đấu nối dây nổ với dây nổ và đấu nối dây nổ lượng thuốc nổ sao cho đảm bảo khả năng truyền nổ và kích nổ hoàn toàn các lượng thuốc trong lỗ khoan).

IV. Các biện pháp an toàn, thi công và cung ứng vật liệu nổ.

4.1. Biện pháp an toàn chung

- Đặt trạm gác tại các điểm nút giao thông dẫn tới khu vực thi công trong thời gian nổ mìn, cách vị trí nổ mìn không nhỏ hơn 300m và nằm ngoài bán kính vùng nguy hiểm.

- Thông báo, phát tín hiệu di dời người, vật nuôi đến nơi an toàn trước khi tiến hành nổ mìn.

- Thông báo phương pháp, thời gian, ý nghĩa của các tín hiệu nổ mìn (tín hiệu bằng loa) cho chính quyền địa phương và toàn thể người dân và các tổ chức khác quanh khu vực biết để phối hợp di tản người và gia súc tới vị trí an toàn trong thời gian nổ mìn đã thông báo.

4.2. Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

4.2.1. Khi bốc dỡ.

- Khi bốc dỡ VLNCN phải có biển báo, căng dây cảnh báo xác định giới hạn ngăn cách, những người không liên quan không được ở trong khu vực giới hạn đã ngăn cách. Trong quá trình bốc dỡ phải có lực lượng bảo vệ theo quy định. Thực hiện theo đúng QCVN 01:2019/QCVN, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

- VLNCN được bốc dỡ tại địa điểm thi công phải nằm trong giới hạn ngăn cách bằng biển báo, cấm người không phận sự vào khu vực hiện trường bốc dỡ và sử dụng vật liệu nổ. VLNCN sau khi bốc dỡ khỏi phương tiện được tập kết tại bãi trống trên công trường, nằm trong giới hạn đã ngăn cách và bố trí lực lượng canh gác bảo vệ đảm bảo an toàn.

4.2.2. Khi vận chuyển

Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn.

- Giấy phép vận chuyển: Kiểm tra, đảm bảo bên vận chuyển có đầy đủ giấy phép vận chuyển VLNCN theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra định kỳ: Các phương tiện và thiết bị vận chuyển phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn.

- Đào tạo nhân sự: Người lái xe, nhân viên áp tải (nếu có) và các cá nhân liên quan đến VLNCN của đơn vị vận chuyển phải được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN phù hợp với vị trí, nhiệm vụ cụ thể được giao.

- Phương tiện phù hợp: Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra phương tiện: Trước khi vận chuyển, kiểm tra hệ thống phanh, động cơ, lốp xe, bình chữa cháy và các thiết bị an toàn khác.

- Phương tiện phải được dán nhãn cảnh báo nguy hiểm theo quy định.

- Lộ trình an toàn: Chọn tuyến đường ít dân cư, tránh khu vực đông đúc, trường học, bệnh viện hoặc khu công nghiệp nhạy cảm.

- Tránh điều kiện bất lợi: Không vận chuyển trong điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù dày đặc hoặc ban đêm.

- Vận chuyển đúng số lượng, đi đúng lộ trình ghi trên giấy phép vận chuyển (nếu có). Thực hiện đúng các quy định ghi trên giấy phép vận chuyển VLNCN.

- Trang bị đầy đủ bình chữa cháy phù hợp (số lượng, chủng loại…) cho phương tiện vận chuyển VLNCN.

Khi vận chuyển đến nơi sử dụng trên núi cao, không có đường vận chuyển, doanh nghiệp cam kết thực hiện như sau:

- Thuốc nổ nhóm 1.4D, 1.5D có thể vận chuyển đến nơi sử dụng trên núi cao khi không có đường được vận chuyển bằng tời có thùng chuyên dùng theo quy định tại Phụ lục 12 của QCVN 01:2019/BCT.

- Thùng đựng thuốc nổ phải đảm bảo chắc chắn, phía trong thùng phải được lót gỗ, thuốc nổ trong thùng đảm bảo không bị rơi ra ngoài trong quá trình vận chuyển, móc kéo nối với cáp phải có bộ phận bảo hiểm để tránh tuột.

- Khối lượng của 01 lần vận chuyển phải đảm bảo theo thông số kiểm định và không vượt quá 100kg thuốc nổ.

- Tốc độ của cáp trục khi vận chuyển thuốc nổ bằng tời không được lớn hơn 5,0m/s. Công nhân điều khiển thiết bị phải đảm bảo cho thiết bị không bị xóc, giật đột ngột khi khởi hành, khi dừng và trong quá trình chạy.

- Phải có cơ cấu hãm hoạt động tốt cách trục quay của tời không nhỏ hơn 2,0 m để dừng thùng đựng thuốc nổ.

- Hệ thống tời vận chuyển thuốc nổ phải kiểm định theo quy định.

Trong trường hợp không dùng tời mà không có đường đi lại an toàn cho phương tiện vận chuyển.

- Trong ranh giới vận chuyển nội bộ, cho phép sử dụng xe thồ, xe cải tiến, xe súc vật kéo, vận chuyển thủ công VLNCN từ vị trí ô tô vận chuyển không đi được đến nơi sử dụng.

- VLNCN phải để trong hòm, các túi kín, tránh rơi vãi và không được để chung thuốc nổ và phụ kiện nổ trong cùng 01 túi hoặc bao bì. Kíp nổ phải để trong hộp gỗ được chèn lót chặt.

- Mỗi lần vận chuyển 01 người không được mang, vác, xách lớn hơn 40kg thuốc nổ, dây nổ hoặc 500 kíp nổ hoặc 10kg mìn mồi, các bao mìn mồi phải xếp đứng thành một hàng trong hòm lót phía trong bằng vật liệu nềm có nắp đậy hoặc túi đeo (ba lô).

- Mỗi lần vận chuyển 01 người không được gánh lớn hơn 50kg thuốc nổ, dây nổ hoặc 500 cái kíp nổ hoặc 15kg mìn mồi. Trường hợp đường trơn, qua dốc, không được gánh lớn hơn 25kg thuốc nổ, dây nổ hoặc 500 cái kíp nổ hoặc 10kg mìn mồi. Dụng cụ gánh phải chắc chắn.

- Trường hợp mang xách đồng thời thuốc nổ và phụ kiện nổ, 01 người không được mang lớn hơn 12kg. Không được để chung thuốc nổ và kíp nổ trong cùng một hòm, một túi.

4.3. Biện pháp an toàn khi nạp mìn.

- Trước khi bắt đầu công tác nổ mìn, phải qui định ngay giới hạn của vùng nguy hiểm. Ở trên mặt đất phải đặt biển (cờ) báo hiệu để phân định giới hạn này.

- Phát tín hiệu nạp mìn, việc nạp mìn phải do thợ mìn có chứng chỉ thực hiện, tất cả mọi người không liên quan đến việc nạp mìn phải rút ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc đến khu vực an toàn theo sự hướng dẫn, giám sát của chỉ huy nổ mìn. Trong thời gian nạp mìn chỉ cho người có trách nhiệm kiểm tra mới được vào khu vực nạp mìn. Khi nạp mìn xong đưa tất cả người và thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm, thợ mìn mới được tiến hành đấu giáp mạng nổ.

- Số lượng VLNCN được giao cho một thợ mìn thực hiện trong 01 ca/kíp phải đảm bảo sao cho thợ mìn đó có đủ điều kiện, thời gian thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn.

- Phải kiểm tra miệng lỗ khoan, chiều sâu lỗ khoan, tính thông suốt của lỗ khoan, lấy hết phoi khoan, đá tắc và bùn đất ra khỏi các lỗ khoan trước khi nạp thuốc nổ vào các lỗ khoan. Được sử dụng máy khoan để thông lỗ bị tắc khi đang thi công bãi mìn với điều kiện lỗ khoan cần thông phải cách các lỗ khoan đang nạp lớn hơn hoặc bằng chiều dài cần khoan và không được nhỏ hơn 15m.

- Khi nạp mìn thủ công, cho phép thợ mìn sử dụng gậy nạp bằng gỗ hoặc bằng các vật liệu không phát ra tia lửa khi có va chạm. Không được thêm các kíp nổ ở dạng rời từng chiếc hoặc nguyên cả hộp vào trong lượng thuốc nổ trừ trường hợp tiêu hủy kíp nổ điện.

- Không được kéo, làm căng quá mức dây nổ hoặc dây dẫn của kíp nổ điện, kíp nổ phi điện khi đã được đưa vào lỗ khoan. Không được cuộn thành vòng các đầu dây nổ từ lỗ mìn đi ra.

- Không được chọc nén ép, ném quăng vật nút bua lên cột thuốc nổ đã nạp. Không được sử dụng vật liệu ở dạng cục hoặc vật liệu dễ cháy để nút bua lỗ mìn.

- Khi thi công các vị trí trên sườn tầng có độ dốc lớn hơn 45º và độ cao lớn hơn 2,0m so với chân tầng ở chỗ cheo leo hoặc gần mép tầng phải thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định. Khi nổ các phát mìn lỗ khoan nhỏ để phá đá quá cỡ trên mặt đống đá nổ mìn, việc nạp mìn, lắp ráp mạng lưới nổ mìn, chỉ được tiến hành theo thứ tự từ trên xuống dưới.

- Nổ mìn phân đoạn phải đảm bảo kích nổ toàn bộ lượng thuốc nổ được phân đoạn. Mỗi đoạn thuốc nổ có ít nhất 01 tâm khởi nổ, trường hợp sử dụng dây nổ thì lượng thuốc phân đoạn nhạy nổ với dây nổ phải được áp sát vào dây nổ, trường hợp chỉ sử dụng thuốc nổ thì khoảng cách phân đoạn giữa các lượng thuốc không được lớn hơn khoảng cách truyền nổ của loại thuốc nổ đó.

- Khi phải chiếu sáng để phục vụ thi công nổ mìn thì khoảng cách từ vị trí đặt nguồn sáng đến vị trí phát mìn gần nhất của bãi nổ không nhỏ hơn 15m, khi trời có sương mù dày đặc phải áp dụng các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn (tăng cường thêm trạm gác bảo vệ, tăng cường thông tin liên lạc, thông báo trên loa truyền thanh).

4.4. Biện pháp che chắn, bảo vệ chống đá văng.

4.4.1. Sử dụng màng chắn (lưới chắn).

Khi nổ mìn tại mỏ, đơn vị bắt buộc áp dụng biện pháp che chắn chống đá văng đối với toàn bộ các bãi nổ, cụ thể như sau:

- Sử dụng lưới thép B40 kết hợp bao cát để che phủ miệng lỗ mìn: mỗi lỗ mìn được phủ 02 tấm lưới thép B40 đặt chéo nhau hình chữ thập, lấy miệng lỗ mìn làm trọng tâm;

- Dùng bao cát (khối lượng khoảng 40kg/bao) đè cố định tại 04 góc của mỗi tấm lưới và 01 bao đè trên miệng lỗ mìn; khoảng cách giữa các bao cát không lớn hơn 1,5m, bảo đảm lưới được cố định chắc chắn, chịu được lực tác động khi nổ;

- Dây điện nổ mìn được kê, luồn gọn, không để lưới thép và bao cát đè trực tiếp lên dây; các mối nối được quấn băng cách điện; toàn bộ công tác che phủ được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của chỉ huy nổ mìn. Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn thể hiện tại Hình 4 dưới đây.

Hình 4. Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn bằng lưới thép B40 kết hợp bao cát

4.4.2. Thiết kế lỗ khoan và lượng thuốc nổ hợp lý:

- Tối ưu hóa thiết kế nổ mìn, sử dụng kỹ thuật nổ vi sai hoặc giảm lượng thuốc nổ ở các lỗ khoan gần mặt thoáng.

- Bố trí lỗ khoan hợp lý để kiểm soát hướng văng của đá.

- Giảm chỉ tiêu thuốc nổ, tăng chiều dài cột bua.

- Thay đổi trình tự nổ các lượng thuốc.

- Chú ý khi nạp thuốc ở những đoạn mà khoảng cách từ trục lỗ khoan đến mặt thoáng nhỏ, có thể không nạp thuốc ở đoạn này hoặc tìm cách giảm mật độ nạp thuốc.

4.5. Một số biện pháp an toàn khi sử dụng các phương pháp nổ mìn khác nhau.

Tại địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo phương án này, đơn vị sử dụng phương pháp nổ mìn điện, sử dụng kíp nổ điện số 8; kíp nổ điện vi sai kết hợp dây nổ, nên đơn vị áp dụng một số biện pháp an toàn sau:

4.5.1. Khi nổ mìn bằng kíp nổ điện (kíp nổ điện số 8 và kíp nổ điện vi sai).

a) Không được bảo quản, vận chuyển, sử dụng kíp nổ điện cách các nguồn thu, phát sóng điện từ tần số radio nhỏ hơn khoảng cách quy định tại Phụ lục 6 của QCVN 01:2019/BCT, trừ trường hợp kíp nổ điện được bao gói trong bao bì của nhà sản xuất hoặc được để trong các hòm có vỏ bọc kim loại có chèn lót đệm mềm không phát sinh tia lửa khi ma sát. Không được sử dụng thiết bị thu, phát sóng điện từ tần số radio cầm tay (điện thoại di động, thiết bị vi sóng...) trong phạm vi bán kính 50m của khu vực nổ mìn bằng kíp nổ điện.

b) Đo kiểm tra trị số điện trở 10% trong tổng số lượng kíp nổ điện trước khi sử dụng để kiểm tra sự phù hợp với quy chuẩn.

Việc đo điện trở của kíp nổ điện phải tiến hành trên bàn có gờ bao quanh cao hơn 2,0cm, mặt bàn phủ lớp vật liệu mềm chiều dày không nhỏ hơn 3,0mm, nhà chuẩn bị VLNCN, trên bãi đất trống có mái che. Khi đo điện trở kíp nổ điện, số lượng kíp nổ tối đa trên bàn của một thợ mìn không được lớn hơn 10 kíp nổ. Các kíp nổ được đo phải đặt trong ống kim loại hoặc phía sau tấm gỗ dày không nhỏ hơn 10cm. Sau khi đo điện trở, 02 đầu dây dẫn của kíp nổ điện phải được đấu chập lại.

c) Dòng điện phát vào mạch đo của thiết bị đo điện trở của kíp nổ điện, mạng điện nổ mìn không được lớn hơn 50mA. Thiết bị đo điện trở của kíp nổ điện, mạng điện nổ mìn phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

d) Chỉ được sử dụng kíp nổ điện có vỏ dây dẫn không chịu nước để nổ mìn trên mặt đất trong điều kiện khô ráo. Đường dây dẫn chính của mạng nổ mìn (dây trục) chỉ được sử dụng loại có vỏ bọc cách điện.

đ) Mạng điện nổ mìn luôn phải có hai dây dẫn, không được sử dụng nước, đất, đường ống dẫn kim loại, đường ray, dây cáp để làm một trong hai dây dẫn.

e) Toàn bộ kíp nổ điện sử dụng trong một mạng nổ mìn điện phải cùng loại và cùng một nhà sản xuất.

g) Phải cách điện tại các điểm đấu nối dây mạng, kiểm tra xác định trị số cường độ dòng điện rò (dòng điện lạc) khi nổ mìn tại vị trí mạng nổ mìn điện đi gần nguồn điện có khả năng gây ra dòng điện rò (đường điện ngầm, thiết bị điện, đường ray kim loại của tàu điện...). Nếu trị số dòng điện rò lớn hơn 50mA trên 1,0 Ω điện trở đo tại khu vực đặt kíp điện phải kiểm tra và loại trừ nguồn gây ra dòng điện rò trước khi tiến hành nạp, nổ mìn.

h) Việc đấu nối mạng nổ mìn điện phải do những thợ mìn có kinh nghiệm không nhỏ hơn 06 tháng làm việc với phương pháp nổ mìn điện được phép đấu, lắp mạng điện nổ mìn.

k) Chỉ thực hiện đấu nối sau khi nạp mìn và lấp bua xong, người không liên quan đến việc đấu nối đã ra khỏi khu vực bãi nổ mìn. Trình tự đấu nối từ dây dẫn của kíp của phát mìn kết nối dây nhánh và các nhánh kết nối với nhau thành mạng của bãi nổ sau đó đấu chập mạch. Không được đấu mạng điện nổ mìn theo hướng đi từ nguồn điện đến các phát mìn. Chỉ kết nối mạng của bãi nổ với dây chính khi có lệnh của chỉ huy nổ mìn.

l) Đầu cuối đường dây dẫn chính của mạng điện nổ mìn phải được đấu chập mạch cho đến khi đấu chúng vào cọc đấu dây của máy nổ mìn hoặc thiết bị đóng ngắt nguồn điện.

m) Phải sử dụng thiết bị chuyên dùng để đo điện trở và tính thông suốt của mạng nổ mìn điện sau khi đấu nối. Trị số điện trở đo nếu sai lệch so với trị số tính toán trên 10%, phải tìm nguyên nhân gây ra sai lệch. Thời gian đo kiểm tra điện trở mạng điện nổ mìn không lớn hơn 04s.

n) Các máy nổ mìn, thiết bị để đóng nguồn điện nổ mìn phải đặt ở vị trí an toàn. Không được đấu đường dây dẫn chính của mạng điện nổ mìn trực tiếp vào nguồn điện không qua thiết bị đóng, ngắt nguồn điện cho nổ mìn, đầu dây dẫn chính khi chưa đấu vào thiết bị phải cách thiết bị không nhỏ hơn 5,0 m.

o) Kể từ lúc bắt đầu đấu nối mạng điện nổ mìn, tất cả các thiết bị điện, dây cáp điện, mạng điện tiếp xúc và các đường điện trên không, nằm ở trong giới hạn của vùng nguy hiểm đều không được mang điện. Trong thời gian đấu nối mạng điện nổ mìn, cho phép sử dụng đèn điện có điện áp nhỏ hơn 36V để chiếu sáng vị trí làm việc.

p) Cho phép sử dụng các máy nổ mìn, nguồn điện có điện áp không lớn hơn 220V để làm nguồn điện khởi nổ. Thiết bị đóng ngắt nguồn điện phải là thiết bị chuyên dùng để nổ mìn. Thiết bị phải đặt trong hòm, tủ có khóa.

q) Chìa khóa của máy nổ mìn, khóa hộp thiết bị đóng ngắt nguồn điện làm nguồn khởi nổ phải do người chỉ huy nổ mìn giữ trong suốt thời gian từ lúc chuẩn bị nạp cho đến lúc khởi nổ.

r) Khi nổ mìn điện, thợ mìn chỉ được ra khỏi vị trí an toàn khi đã tháo 02 đầu dây dẫn chính ra khỏi nguồn điện và đấu chập mạch lại với nhau, nhưng không được sớm hơn 05 phút kể từ khi nổ mìn, đất đá hết xô đổ

s) Trường hợp phát mìn không nổ sau khi khởi nổ, người khởi nổ phải tháo 02 đầu dây dẫn chính ra khỏi cầu dao, máy nổ mìn, đấu chập 02 đầu dây; chỉ huy nổ mìn khóa cầu dao, cất chìa khóa cầu dao hoặc máy nổ mìn. Sau 10 phút khi hoàn thành các công việc kể trên mới được vào xem xét nguyên nhân mìn bị câm.

t) Cường độ dòng điện gây nổ phóng vào mỗi kíp phải được tính toán đảm bảo không được nhỏ hơn 1,0A khi số lượng kíp nổ đồng thời đến 100 kíp, không nhỏ hơn 1,3A khi số lượng kíp nổ đồng thời từ 100 kíp đến 300 kíp và không nhỏ hơn 2,5A khi khởi nổ bằng dòng điện xoay chiều.

u) Tất cả các máy nổ mìn trước khi sử dụng phải được kiểm tra ở điện áp xung lâu dài (chỉ đối với mỏ nguy hiểm về khí hoặc bụi nổ), dòng điện xung tăng cường và phải được kiểm định theo quy định hiện hành.

v) Sau ít nhất 10 phút kể từ lúc bãi mìn nổ, thợ mìn được giao nhiệm vụ kiểm tra bãi nổ mới được vào khu vực bãi mìn để kiểm tra an toàn.

4.5.2. Khi nổ mìn bằng dây nổ.

a) Dây nổ phải được áp chặt hoặc cho ngập vào thỏi thuốc nổ nhạy với dây nổ. Phải thực hiện đúng quy định hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo khi đấu hai đoạn dây nổ với nhau hoặc đấu dây nhánh với dây chính của mạng nổ mìn bằng dây nổ.

b) Khi kích nổ dây nổ bằng kíp, phải đảm bảo kíp nổ áp sát với dây nổ, kíp nổ phải đặt ở đoạn cách đầu dây từ 10 cm đến 15 cm.

c) Khi đấu dây nhánh vào dây chính phải đấu sao cho hướng truyền nổ của dây nhánh trùng với hướng truyền nổ của dây chính.

d) Khi lắp mạng dây nổ, không được để dây nổ bị xoắn, gẫy. Khi có các dây giao nhau, phải đặt vật cách ly đảm bảo 02 dây nổ cách nhau lớn hơn 10cm.

đ) Khi đấu đúp mạng, phải đồng thời khởi nổ cả 02 mạng bằng các kíp nổ cùng loại buộc chặt vào nhau.

e) Phải che phủ mạng dây nổ đấu ở ngoài trời có nhiệt độ ≥ 30ºC để tránh tác dụng của ánh sáng mặt trời.

4.5.3. Thi công nạp thuốc cho lỗ khoan.

Việc thi công nạp thuốc phải thực hiện đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn. Có sự giám sát nghiêm ngặt của cán bộ kỹ thuật phụ trách khoan nổ và chỉ huy nổ mìn, trình tự theo các bước sau:

- Dùng thước đo và kiểm tra chiều sâu lỗ khoan xem có sự chênh lệch thực tế với hộ chiếu thiết kế hay không, nếu có sự thay đổi phải trao đổi với cán bộ giám sát (chỉ huy nổ mìn) để điều chỉnh số lượng thuốc nổ cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

- Sau khi tiến hành đo, kiểm tra xong thì tiến hành nạp thuốc, tra kíp, lấp bua. Khi nạp thuốc phải dùng gậy gỗ, tre  (Các loại vật liệu không phát sinh tia lửa điện) nhồi cho các thỏi thuốc xít lại với nhau để đảm bảo mật độ nạp thuốc như thiết kế. Tuyệt đối không được dùng gậy ấn quá mạnh, bua mìn được làm bằng cát, đất thịt có độ ẩm từ 10 ÷ 20%, bua không được làm bằng đá dăm, không được để đá làm hỏng dây dẫn nổ.

- Sau khi tiến hành nạp thuốc cho lỗ khoan của toàn bộ bãi nổ, thì tiến hành đấu nối mạng nổ, sử dụng mạng nối tiếp.

4.6. Quy định các tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ nổ mìn.

Sử dụng loa phóng thanh cầm tay hoặc cố định để phát các tín hiệu cảnh báo an toàn như sau:

- Tín hiệu bắt đầu nạp mìn: 1 hồi dài, theo tín hiệu này, tất cả những người không liên quan đến việc nạp nổ mìn, máy móc phải rút ra khỏi giới hạn vùng nguy hiểm đã ngăn cách hoặc đến vị trí an toàn theo sự chỉ dẫn, giám sát của chỉ huy nổ mìn.

- Tín hiệu khởi nổ: 2 hồi liên tiếp, sau khi nạp mìn xong, di chuyển người và thiết bị đến vị trí an toàn. Các trạm gác ngăn không cho người xâm nhập quay trở lại bãi mìn, các trạm gác thông báo lại cho chỉ huy nổ mìn. Sau 3 phút tính từ khi trạm gác cuối cùng thông báo an toàn, chỉ huy nổ mìn ra lệnh hoặc trực tiếp khởi nổ bãi mìn.

- Tín hiệu báo yên: 3 hồi liên tiếp, tín hiệu được phát ra sau khi tiến hành kiểm tra bãi nổ, công việc nổ mìn đã kết thúc và đảm bảo an toàn.

Giờ nổ mìn hàng ngày như sau:

- Buổi trưa: Từ 11 giờ 00’ đến 13 giờ 00’.

- Buổi chiều: Từ 16 giờ 30’ đến 18 giờ 30’.

4.7. Quy định về canh gác mìn.

Sau khi tiến hành thi công nạp mìn, đấu nối mạng nổ xong, chỉ huy nổ mìn có trách nhiệm phân công canh gác, đuổi người và thiết bị theo hộ chiếu nổ mìn đã lập. Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng bãi mìn, vị trí địa hình từng khu vực mà đơn vị thi công bố trí đủ người gác. Người được giao nhiệm vụ gác cần trang bị đầy đủ thiết bị như còi, cờ... người đi gác phải ký vào sổ hộ chiếu an toàn khu vực được phân công nhiệm vụ gác.

Vị trí gác là vị trí dễ quan sát, có thể bao quát được xung quanh, các vị trí gác mìn phải đảm bảo có thể nhìn thấy hoặc liên lạc thông suốt với trạm gác kế bên. Khi vị trí gác đã an toàn phải thông báo về trung tâm chỉ huy để người chỉ huy biết được vị trí đó đã an toàn. Người có nhiệm vụ đi gác chỉ được phép rời vị trí khi có tín hiệu báo yên.

Vị trí đặt biển báo hoặc trạm gác phải thuận tiện ngăn người không có nhiệm vụ đi vào khu vực nổ mìn và cách vị trí nổ mìn không nhỏ hơn 300m.

Riêng đối với quốc lộ 32 (phía Nam khu vực nổ mìn): trong thời gian nổ mìn, doanh nghiệp bố trí 02 trạm gác, cảnh giới tại hai đầu đoạn quốc lộ 32 đi qua vùng nguy hiểm (đặt ngoài phạm vi vùng nguy hiểm), có biển báo, gác chắn, cờ hiệu, còi; tạm dừng người và phương tiện qua lại trong thời gian nổ mìn và chỉ cho lưu thông trở lại sau khi có tín hiệu báo yên. Doanh nghiệp thông báo, thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 32 với Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn và cơ quan quản lý đường bộ trước khi tổ chức nổ mìn; chịu toàn bộ chi phí tổ chức bảo đảm giao thông (nếu có) theo quy định của pháp luật về đường bộ.

4.8. Biện pháp kiểm tra sau nổ và xử lý mìn câm.

Chỉ sau khi được phép của chỉ huy nổ mìn những người được phân công mới được trở lại và tiến hành kiểm tra bãi nổ. Sau khi nổ nếu phát hiện còn sót VLNCN không nổ thì phải đem tiêu hủy theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT.

Nếu sau khi nổ phát hiện mìn câm thì phải thực hiện xử lý như sau:

a) Khi phát hiện có mìn câm, phải lập tức cắm biển báo có mìn câm ở bên cạnh phát mìn bị câm. Phải báo cho người chỉ huy nổ mìn hoặc cán bộ được giao trực tiếp phụ trách khu vực sản xuất biết để quyết định biện pháp xử lý mìn câm.

Việc xử lý mìn câm phải tiến hành theo sự hướng dẫn của người chỉ huy nổ mìn và không được thực hiện bất cứ công việc gì không liên quan đến xử lý mìn câm. Trường hợp không thể kết thúc xử lý mìn câm trong ca/kíp, phải bàn giao cho ca/kíp tiếp theo xử lý. Phải lập “Sổ xử lý mìn câm” để ghi lại các phát mìn câm, biện pháp xử lý và thời gian xử lý theo quy định tại Phụ lục 14 của QCVN01:2019/BCT.

b) Khi nổ mìn điện bị câm, trường hợp tìm được hai đầu dây điện trong phát mìn lộ ra ngoài, phải lập tức đấu chập hai đầu dây.

c) Không được giật dây dẫn phát lộ, khoan tiếp vào đáy các lỗ mìn của loạt nổ trước.

d) Để xử lý các phát mìn ốp bị câm, cho phép sử dụng tay bóc lớp đất phủ trên phát mìn, đặt vào phát mìn bị câm 01 ngòi mìn hoặc một thỏi mìn mồi mới, lấp lại đất phủ mặt và khởi nổ.

đ) Được xử lý các phát mìn câm trong lỗ khoan nhỏ bằng cách cho nổ các phát mìn trong lỗ khoan phụ được khoan song song và cách lỗ mìn bị câm không nhỏ hơn 30cm. Khi nổ mìn tạo túi của lỗ khoan nhỏ, khoảng cách lỗ khoan phụ đến vị trí lỗ mìn bị câm không nhỏ hơn 50cm. Chiều sâu các lỗ khoan phụ không nhỏ hơn chiều sâu của lỗ mìn câm.

Số lượng, vị trí và chiều sâu các lỗ khoan phụ do chỉ huy nổ mìn xác định. Hướng của lỗ khoan phụ xác định bằng cách moi lấy vật liệu bua lỗ mìn câm một đoạn dài không lớn hơn 20cm kể từ miệng lỗ.

Tại các mỏ lộ thiên nổ mìn không nút bua, cho phép nổ các phát mìn bị câm bằng cách đưa mìn mồi tiếp xúc trực tiếp với thuốc nổ để khởi nổ.

e) Được xử lý mìn câm trong lỗ khoan lớn bằng các cách sau:

- Cho khởi nổ lại phát mìn câm đối với trường hợp nguyên nhân gây câm là do mạng nổ trên mặt đất bị hỏng với điều kiện trị số đường cản nhỏ nhất của phát mìn câm không bị giảm do tác dụng nổ phá của phát mìn bên cạnh;

- Khi áp dụng phương pháp nổ không có kíp và thuốc nổ là loại chứa Amoni Nitrat, cho phép sử dụng máy xúc để xúc đất đá ở cạnh phát mìn câm;

- Cho nổ một phát mìn trong lỗ khoan lớn được khoan song song và cách lỗ mìn câm lớn hơn 08 lần đường kính lỗ khoan. Vị trí lỗ khoan do người chỉ huy nổ mìn xác định;

- Cho phép xúc dọn đất đá bằng thủ công tại chỗ có lỗ mìn câm để làm lộ đầu phát mìn câm ra. Khi không thể xúc đất đá bằng thủ công, cho phép khoan và nổ các lỗ mìn có đường kính nhỏ được bố trí cách trục tâm của lỗ mìn câm một khoảng cách lớn hơn 1,0m. Số lỗ, hướng, chiều sâu của các lỗ khoan do người chỉ huy nổ mìn quyết định.

f) Khi phát hiện mìn câm trong những trường hợp nổ mìn khác, chỉ huy nổ mìn của đợt nổ quyết định xử lý theo từng điều kiện cụ thể.

g) Sau khi nổ phát mìn để thủ tiêu mìn câm, thợ mìn phải kiểm tra để thu gom VLNCN của phát mìn câm bị tung ra.

Việc kiểm tra và xử lý mìn câm phải do thợ mìn đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ thực hiện, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của Chỉ huy nổ mìn.

- Sau khi nổ mìn, phải có biện pháp xử lý đối với trường hợp có tảng đá treo, hàm ếch có nguy cơ gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Trường hợp không có khả năng giải quyết nhanh phải đặt biển báo cấm người, thiết bị vào phạm vi nguy hiểm.

4.9. Quy định bổ sung và biện pháp xử lý khi gặp sự cố thời tiết.

Khi thấy có dông lốc, sấm chớp đang ập tới, phải dừng hoàn toàn công tác nạp, nổ mìn ở trên mặt đất và yêu cầu mọi người phải rút ra ngoài giới hạn vùng nguy hiểm, tìm nới trú ẩn an toàn.

- Tạm dừng mọi công việc nạp mìn;

- Đấu nối hai đầu dây của mạng nổ mìn, kíp mìn trong trường hợp có giông bão, sấm sét;

- Di chuyển toàn bộ người và thiết bị đến vị trí an toàn theo chỉ dẫn của chỉ huy nổ mìn;

- Bố trí canh gác cách bãi mìn ≥ 300m, ngăn không cho người và gia súc vào khu vực bãi mìn;

- Cho phép khởi nổ khi đã thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cho việc khởi nổ hoặc phải nhanh chóng nối ngắn mạch (đấu chập) dây kíp điện hoặc đường dây dẫn của mạng nổ mìn đối với trường hợp nổ mìn điện.

4.10. Cung ứng và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

- Doanh nghiệp không bố trí kho bảo quản VLNCN và không có phương tiện vận chuyển VLNCN tại khu vực mỏ. VLNCN được mua theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán VLNCN số 244/HĐNT/A2/2026 với Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng; VLNCN được bảo quản tại kho 【tên kho, địa điểm kho của đơn vị cung ứng; kho đã được nghiệm thu, đủ điều kiện theo QCVN 01:2019/BCT — bổ sung theo phụ lục hợp đồng】 và do đơn vị cung ứng vận chuyển, bàn giao tại chân công trình theo từng đợt nổ.

- Doanh nghiệp sử dụng VLNCN do các đơn vị cung ứng theo hợp đồng mua bán VLNCN. Số lượng mỗi lần cung cấp cụ thể theo hộ chiếu nổ mìn hàng ngày.

- VLNCN được đơn vị cung ứng vận chuyển đến, bàn giao tại chân công trình, để phục vụ thi công bắn nổ trong ngày. VLNCN sử dụng không hết được bán lại cho đơn vị cung ứng theo quy định của pháp luật.

- Việc vận chuyển VLNCN từ vị trí phương tiện của đơn vị cung ứng không di chuyển được đến bãi nổ do Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ tự thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT và nội dung tại mục 4.2.2, của phương án này.

V. Tổ chức thực hiện:

- Công tác nổ mìn giao cho cán bộ chỉ huy nổ mìn của doanh nghiệp đã được huấn luyện, có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN còn hiệu lực, được phân công tại Quyết định số 【…】 ngày 【…】 của Giám đốc doanh nghiệp (quyết định phân công nhiệm vụ được ban hành lại, cập nhật căn cứ pháp lý còn hiệu lực; không dẫn chiếu Giấy phép dịch vụ nổ mìn số 36/GP-ATMT ngày 25/6/2024 đã hết hiệu lực). Chỉ huy nổ mìn tiến hành kiểm soát, chỉ đạo thợ mìn thực hiện các bước theo đúng phương án đã lập và QCVN 01:2019/BCT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

- Trong quá trình sử dụng VLNCN, doanh nghiệp tổ chức giám sát ảnh hưởng của nổ mìn (chấn động, sóng không khí, đá văng) đối với nhà dân, quốc lộ 32 và các công trình lân cận; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhân dân và chính quyền địa phương; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật. Trước mỗi đợt nổ, chỉ huy nổ mìn lập hộ chiếu nổ mìn theo Phụ lục VIII Thông tư số 23/2024/TT-BCT, phù hợp với nội dung phương án này và Giấy phép sử dụng VLNCN được cấp. Phương án được thực hiện đồng bộ với Bản đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp lập theo Điều 14, Điều 16 Thông tư số 23/2024/TT-BCT.

- Các cán bộ công nhân viên có bất cứ vi phạm gì trong quá trình thi công sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chịu kỷ luật theo Quyết định của lãnh đạo đơn vị.

- Tất cả mọi sự kiện bất thường xảy ra trong đợt nổ phải ghi chép chính xác, báo cáo về đơn vị và được ghi lại ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu.

- Các sự cố (nếu có) phải được ghi lại ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu.

- Phương án nổ mìn có hiệu lực sau khi được người có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt. Trường hợp kết quả đo đạc, kiểm tra thực tế hiện trường xác định việc nổ mìn thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15), phương án chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt và được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bằng văn bản. Khi có bất cứ sự sửa đổi, bổ sung nào, nội dung sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện sau khi được phê duyệt theo đúng trình tự nêu trên.

| PHÊ DUYỆT CỦA DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC Vũ Văn Thành | Lào Cai, ngày tháng năm 2026 NGƯỜI LẬP PHƯƠNG ÁN (Chỉ huy nổ mìn) Vũ Văn Bắc |
| --- | --- |